天官社区老旧楼道维修提升工程

招标编号：长街2022—49

招 标 文 件

招 标 人：浙江省杭州市滨江区长河街道天官社区居民委员会(盖章)

法定代表人或其委托代理人：            (签字或盖章)

中介机构：五洲工程顾问集团有限公司(盖章)

法定代表人或其委托代理人：            (签字或盖章)

日期： 2022年 11月  8  日

天官社区老旧楼道维修提升工程

承发包公告（代承发包文件）

- 一、工程概况：

1、建设单位名称：浙江省杭州市滨江区长河街道天官社区居民委员会

2、工期要求：30日历天

3、项目名称：天官社区老旧楼道维修提升工程

4、项目内容：施工图范围内的所有工程

5、项目规模：天官社区老旧楼道维修提升工程，施工图范围内的所有工程及工程预算书中明确的工程内容

6、项目资金来源：政府投资100%

7、项目实施地点：杭州市滨江区长河街道天官社区

8、项目预算价：49.5567万元；优惠比例：16%；约定报价：41.6276万元；

9、工程质量要求：合格（符合工程质量验收规范标准）

10、投标单位资格要求：建筑工程施工总承包叁级及以上，具有丰富经验且信用良好，认可项目具体状态，必须具有杭州建设信用督管平台有效企业信息且无限制行为信息，以及在滨江区无限制行为信息。否则作废标处理。

二、开标方式

投标单位法定代表人或其授权委托人按招标公告载明的时间和要求准时参加开标会。开标当场出示本人身份证原件和开标委托书及本单位缴纳的开标当月或上两月有效的个人社会保险参保证明原件，否则不予参加摇号。

招标方式：公开招标随机摇号方式

三、投标单位须知

1、投标人必须是具有杭州建设信用监管平台无限制行为信息，以及在滨江区无限制行为信息。否则作废标处理。

2、以下条款不符合招标公告要求的，作废标处理：

（1）工程名称、招标编号、报价、优惠率、工期、质量，实质性内容未响应的；

（2）附件资料未按招标公告要求提供的；

（3）未按招标公告要求签字或盖章的。

3、参加投标的单位在开标时须提交以下资料三份，正本一份，副本二份（代投标文件）

①封面（须加盖单位公章和法定代表人签字或盖章）

②投标函（附件1）；

③法人代表人委托他人代理的则需提交授权委托书（须加盖单位公章）（附件2）；

④投标人诚信承诺书（附件3）；

⑤工程结算承诺书（附件4）；

⑥企业营业执照副本复印件（须加盖单位公章）；

⑦企业资质证书副本复印件（须加盖单位公章）；

⑧企业安全生产许可证复印件（须加盖单位公章）；

⑨承诺书（附件5）；

以上资料须以A4纸制作并装订成册，密封包装。若未按以上要求编制、装订成册、密封包装的将不予接收。

- 4、评标办法：

- ①有效投标人三个及以上，由有效投标人现场抽签决定各自编号，招标人摇号，摇号确定一名中标候选人。小型工程招标投标管理中心通过杭州建设信用督管平台（投标单位需提供杭州建设信用督管平台用户名及密码）对摇号产生的中标候选人投标文件进行符合性审查，经查企业无有效信息或存在限制行为信息、企业资质不符合要求等情形的作废标处理，重新摇号产生新的中标候选人。

- ②有效投标人少于三个的，招标人应重新组织招标。

- 5、中标人的确定：招标人在中标候选人公示期满后，无异议的，确定中标人。

6、本项目履约保证金为中标价的2%，由中标人确定中标后 7 天之内向招标人缴纳。

7、付款方式：a、（1）监理工程师收到承包人的月度工程量报表等资料及申请进度款报告后进行审查签署意见，并报发包人审批，发包人按审查确认已完成合格合同工程量的70%支付，并在下月支付；（2）合同价款待工程竣工验收证书签署最多付至合同价的70%；竣（交）工验收合格且提交完整的工程竣工资料，并经审计部门审核批复后付至结算审计价的98.5%（联系单的费用在审计后按照审计价与结算款一并支付。）；（3）余款1.5%作为质量保修金，待保修期结束质量回访合格后，费用全部结清（不计息）。b、在特殊情况下，因进度款不能及时支付，承包人不因价款支付问题而影响工程进度和质量。c、发包人、审计部门应在竣工验收合格、承包人提供完整结算资料以及具备其他结算条件后及时按有关规定核实承包人递交的结算报告及结算资料，但并不受通用条款所述的时间约束。

- 四、有关计划时间安排：

- 1、投标文件递交截止时间：2022年  11 月  11  日  09   时  00    分

- 2、投标文件递交地点：长河街道小型工程招标投标管理中心开标室（长河街道职工之家二楼）

3、现场踏勘：投标人自行对工程现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场所发生的所有情况及费用。

4、开标时间：2022年  11   月   11   日    09    时    00   分

- 5、开标地点：长河街道小型工程招标投标管理中心开标室（长河街道职工之家二楼）

- 四、联系方式：

招 标 人：浙江省杭州市滨江区长河街道天官社区居民委员会（盖章）

办公地址： 杭州市滨江区长河街道长江北路18号

联 系 人：  杨工      联系电话：  13758128716

招标代理：五洲工程顾问集团有限公司（盖章）

办公地址： 杭州市滨江区六和路307号中控科技园E座18楼1807室      联 系 人： 徐辉     联系电话：   13355787880

日期：2022年11月8 日

开 标 委 托 书

兹委托     （姓名）     （职务          性别       年龄       ） ，  为我单位参加     （招标人及工程名称）               开标会议的代理人，在代理范围内产生的民事法律责任由我单位承担。

代理期限：自      年      月      日至      年      月      日

(本委托书应与受托人身份证一并在开标会上出示）。

委托人：（投标单位公章）                  法定代表人：（章）

年    月    日

（注：此委托书格式供投标人参考）

附件1：

投 标 函

致：                  （招标人）：

1、根据你方招标编号为          的                招标公告，对招标公告等招标资料研究后，我方愿意按照招标公告要求，响应摇号方式确定中标人。对招标方式、开标和评标办法无异议。

2、我方资质为            ,在杭州市建设信用监管平台有我方企业有效信息且不存在限制行为信息。

3、我方承诺完全认可招标公告中明确的预算价和优惠比例，工程报价为       元（优惠比例为    %）。实际施工内容与计划不一致时，按投标函中的优惠幅度同比例优惠结算。

4、我方承诺完全认可招标公告中明确的工期和质量要求，工期为    日历天，质量为       。

5、如我方中标，我方承诺本工程不转包、分包。

6、你方中标通知书及本投标函将成为约束双方合同文件的组成部分。

7、若我方中标，愿意按招标公告的规定交纳履约保证金。

8、我方承诺按招标公告要求和相关规定、规范的要求完成该项目。

投标单位(盖公章)：

法定代表人 (印章或签字)：

年   月   日

注：投标函文件格式及文字不得随意更改，如有更改，建设单位（招标人）可按最不利于投标人处理。

附件2

授 权 委 托 书

（招标人）        ：

我以                         （公司名称）法定代表人的身份授权            （姓名）、身份证号                  ，为我单位的全权代表，以我单位的名义签署                        的投标书及其它文件，参加开标、澄清、商签合同以及处理与之有关的其它事务，我单位均予承认。

投标单位（章）：

法定代表（印章或签字）：

电话：

年    月   日

附件3

投标人诚信承诺书

（招标人）           ：

我单位在参加组织的           项目的招投标活动中，郑重承诺如下：

1、我方申报的所有资料都是真实、准确、完整的；

2、我方无资质挂靠或参与串标、围标及抬标情形。

3、我方没有被各级行政主管部门做出停止市场行为的处罚；

4、若我方中标，将严格按照规定及时与建设单位签订合同；

5、若我方中标，将严格按照投标文件所承诺的报价、质量、工期、投标方案等内容组织实施；

若我方违反上述承诺，隐瞒、提供虚假资料或不按照招标文件要求组织实施，被贵方发现或被他人举报查实，无条件接受招投标工作小组作出的取消投标资格、中标资格、不良行为记录的处罚。对造成的损失，任何法律和经济责任完全由我方负责。

投标人名称：（盖公章）

法定代表人（印章或签字）：

日期：   年   月    日

附件4

工程结算承诺书

（招标人）            ：

若我单位中标承建                   项目，并郑重承诺：若我方编制的工程结算（包括变更）造价核减额超过5%的，工程结算（包括变更）审核追加费用（以超过5%以外的核减额为基数，按5%计算）由我单位支付，由你单位从应付我单位的工程款中扣缴。

该工程为政府性投资项目，我方同意按国家造价管理及杭州市滨江区政府投资管理的有关规定，以区审计局审定的工程结算，与我方办理最终价款结算手续。

投标人名称：（盖公章）

法定代表人（印章或签字）：

日期：   年   月    日

附件5

承 诺 书

（招标人）      ：

我方郑重承诺：若我方中标，将无条件按       （项目名称及招标编号）            招标文件的各项规定，严格执行施工期内的各项工作。若违反以上承诺，将无条件接受招标人及有关监督管理部门的调查，并愿意承担取消中标资格、没收投标保证金及限制参加招标人发包工程的投标活动等一切法律责任。

投标单位（盖章）：

法定代表人（印章或签字）：

年    月    日