江南单元M1-06地块项目

征地房屋补偿实施方案

（征求意见稿）

根据江南单元M1-06地块项目建设的需要，按照《杭州市征收集体所有土地房屋补偿条例》（以下简称《补偿条例》）等规定，经实地调查，特制订如下征地房屋补偿实施方案：

一、实施主体

（一）补偿人：杭州滨江城建发展有限公司

（二）动迁实施机构：杭州市滨江区人民政府浦沿街道办事处

（三）评估服务机构：杭州厦信房地产咨询评估有限公司

二、实施范围

本项目位于 滨江 区 浦沿 镇(街) 新生 村(社区)，四至范围为东至规划滨浦路，南至之江大桥规划绿化，西至闻涛路规划绿化，北至规划支路4号路。（以城乡规划部门核定的用地范围红线图为准）

三、补偿对象

（一）农居户：约 2 户，门牌号码分别为： 新生沙浪沈268号、新生沙浪沈274号 ，房屋建筑面积约：  1200  M2。

（二）非住宅：   0   家，门牌号码分别为：    /    ，房屋建筑面积约：    /   M2。

（附：现状调查表及测绘附图）

四、补偿标准

房屋补偿按照《补偿条例》、杭政办函[2009]123号等文件的规定，经评估机构评估，合理确定各类房屋的补偿价格。

五、奖励及补贴政策

■住宅用房

1、按时签约奖励：按可安置人口人均1500元；

2、按时腾房奖励：按可安置人口人均1000元；

3、提前腾房奖励：在腾房通告规定时间内提前腾房的，按30000元/户奖励；

补偿人如未按时签约、腾房的，取消上述奖励费用。

六、安置方式和标准

■住宅房屋

（一）安置方式：调产安置或货币化安置

（二）安置政策

1、调产安置政策：

（1）安置地点：滨安小区、缤纷西苑、长江小区、滨康小区。

（2）安置标准

调产安置房源为多层住宅，按人均50平方米予以安置，对已享受过五类福利分房待遇的户内人口，在安置时重新审核认定安置面积。

安置购房价格：多层砖混结构住宅价格基准价为770元/平米；安置面积超过审批面积部分，按照成本优惠价结算，其中多层砖混结构住宅价格基准价为1300元/平米，根据安置房源实际楼层以基准价按比例调整结算。

⑶过渡方式及期限

①实行由被补偿人自行过渡的，由补偿人向被补偿人支付临时过渡费。过渡期限为腾房后 24 个月。临时过渡费标准为每人每月 1000 元（按月领取）。超过协议约定过渡期限的，自逾期之月起临时过渡费标准为每人每月 2000 元。过渡期内家庭新增可安置人口的过渡费按实际过渡时间结算。

②由补偿人提供的过渡用房过渡的，临时过渡期限内补偿人不再支付临时过渡费，超过过渡期限的，自超期当月起，按照每人每月 1000 元标准支付超期过渡补偿（按月支付，不足一个月的仍按一个月计算）。

⑷搬家费补贴

搬家费补贴标准为每户  3000  元，因涉及临时过渡需要二次搬家的，按两次发放，共计  6000  元。

2、货币化安置政策：

⑴货币化安置标准及程序：

被补偿人选择货币化安置的，应具备《补偿条例》规定的安置资格。被补偿人（户）可以全部或者部分选择货币化安置。选择货币化安置的被补偿人（户）内具备安置资格的全体人员达成一致意见后，于货币化安置单价公布之日起60日内向补偿人提出书面申请，按照《杭州市人民政府办公厅关于印发杭州市征收集体所有土地住宅房屋补偿货币化安置指导意见的通知》（杭政办函【2015】140号）及滨江区相关政策规定执行。

⑵奖励及补贴政策：

被补偿人选择货币化安置的，给予7200元/人的货币化安置奖励。

⑶过渡费标准：

由补偿人向被补偿人一次性发放12个月的临时过渡费，按实发放搬家补贴。

（三）安置人口

根据《补偿条例》及市委、市政府等相关文件规定确定安置人口。

七、补偿资金

本项目征地房屋补偿资金来源为：财政保障。

八、签约期限

签约期限为征地房屋补偿实施方案公告之日起 1个月，（具体签约期限以实施方案公告为准）。

九、实施步骤

（一）宣传动员。由补偿人会同乡镇（街道）、村（社区）开展补偿动员及政策宣传。

（二）征求意见。区规划资源分局根据补偿人提交的资料，进行实地踏看，编制征地房屋补偿实施方案，并在补偿实施区域范围内征求意见。

（三）方案公告。实施方案经市规划资源局批准后在补偿实施区域范围内及主要媒体进行公告。

（四）调查核实。补偿人组织动迁机构、评估机构等对补偿房屋有效权属权源文件、面积、用途、被补偿人家庭人口状况等调查情况，进行核实。

（五）补偿实施。补偿人组织协调动迁实施机构和评估服务机构开展补偿具体工作，并对有关结果情况予以公示。

（六）协商签约。根据公示无异议的结果，由补偿人与被补偿人签订征地房屋补偿协议。

（七）履行协议。补偿人按协议约定向被补偿人支付补偿费用，并督促其搬迁、腾房。

（八）拆房管理。补偿人按规定对腾空房屋予以及时拆除，并做好拆房工地文明施工及扬尘污染治理的监督。

（九）补偿决定。补偿人与被补偿人在本方案确定的签约期限内达不成征地房屋补偿协议的，由区规划资源管理部门进行调解。经调解仍不能达成协议的，由补偿人向市规划资源管理部门申请作出补偿决定。

（十）强制执行。被补偿人在补偿决定确定的搬迁期限内未搬迁，又不申请行政复议或者提起行政诉讼的，根据补偿人的请求，市规划资源管理部门可申请人民法院强制执行。

十、法律责任

（一）被补偿人违反《补偿条例》规定，拒绝或者不按期腾退房屋的，由补偿人督促限期腾退；逾期仍不腾退的，补偿人可以向人民法院提起诉讼。

（二）被补偿人在原房屋产权、使用状况等方面弄虚作假，骗取超面积安置或者超额补偿的，一经查实，由市规划资源管理部门责令限期改正，处一千元以上一万元以下罚款。

（三）拒绝、阻碍国家工作人员依法执行公务的，由公安机关按照《中华人民共和国治安管理处罚法》予以处罚；构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。

（四）补偿人、规划资源管理部门和其他从事补偿工作单位的工作人员在工作中，玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊的，由其所在单位或者上级主管部门给予处分，构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。

杭州市规划和自然资源局滨江分局

2021年8月3日